UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

Plataforma Digital de Agricultura Inteligente para Pequeños Productores del Magdalena: Nombre.

Autores: Camilo Monsalve,

Docente: Carlos Henriquez Miranda

Santa Marta - 2026

Contenido

Contenido

Enunciado	2

Identificación de StakeHolders	3

Diagrama de casos de uso	3

Asignacion de roles	3

Plan, cronograma y presupuesto de desarrollo (según actividades del proceso de software seleccionado)	3

Atributos de calidad	3

Restricciones	3

Modelo de dominio	6

Historia de usuarios	7

# Enunciado

En el departamento del Magdalena, pequeños productores agrícolas con extensiones inferiores a cinco (5) hectáreas enfrentan dificultades para optimizar decisiones relacionadas con riego, fertilización y manejo fitosanitario debido a la variabilidad climática, la limitada disponibilidad de datos históricos y el bajo acceso a herramientas digitales especializadas.

En particular, asociaciones de productores rurales de municipios con conectividad intermitente dependen de decisiones empíricas que incrementan:

- El consumo ineficiente de agua.

- Los costos de insumos agrícolas.

- El riesgo de pérdida de cosechas.

- El impacto ambiental por sobreuso de fertilizantes.

Los beneficiarios directos del sistema serán pequeños productores agrícolas con acceso predominante a móviles de gama baja, sitios Web y conectividad limitada. Los beneficiarios indirectos incluyen asociaciones agrícolas locales, comercializadores regionales y comunidades que dependen de la producción agrícola para su seguridad alimentaria.

Se requiere diseñar la arquitectura de una plataforma digital que permita:

- Registrar información básica del cultivo.

- Integrar datos climáticos disponibles.

- Generar alertas y recomendaciones simples de acción.

- Operar en condiciones de conectividad intermitente.

- Escalar progresivamente en número de usuarios.

# Identificación de StakeHolders

- Personas donantes: Individuos que aportan dinero o bienes en especie.

- Empresas donantes: Organizaciones privadas que realizan donaciones y requieren reportes de impacto/fiscales.

# Diagrama de casos de uso

- Caso de uso nivel 0

- Casos de uso lv1

  - Caso n1

  - Caso n2

# Asignacion de roles

Asignación obligatoria de roles. Por ejemplo:

  - Líder técnico / Arquitecto

  - Analista de requisitos

  - Diseñador de datos

  - Desarrollador principal

  - Responsable de validación y calidad

# Plan, cronograma y presupuesto de desarrollo (según actividades del proceso de software seleccionado)

Se deberá presentar cronograma y distribución de responsabilidades.

Hacer mas bonito y poner el presupuesto

| Fase RUP | Fechas | Duración aprox. | Actividades clave | Roles principales |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicio | 03 – 13 sep (2 sem) | 2 semanas | Identificación de stakeholders, definición de casos de uso nivel 0, plan de riesgos, cronograma | Arquitecto, Analista, Organizador, Administrador, Practicante |
| Elaboración | 15 – 27 sep (2 sem) | 2 semanas | Modelado de dominio, diagramas E-R, casos de uso nivel 1, prototipos UI, plan de seguridad | Arquitecto, Analista, Diseñador UX, Especialista Seguridad |
| Construcción | 29 sep – 2 nov (5 sem) | 5 semanas | Desarrollo backend + frontend en iteraciones, pruebas unitarias, integración continua, QA | Desarrolladores, QA, DevOps, Practicantes |
| Transición | 3 – 14 nov (2 sem) | 2 semanas | Pruebas de aceptación, despliegue piloto, capacitación usuarios, entrega documentación | QA, DevOps, Administrador, Voluntarios |

# Atributos de calidad

# Restricciones

- Tecnicas

- Economicas

- Sociales

- Normativas

- Eticas

# Modelo de dominio

# Historia de usuarios

- Personas donantes

  - Como persona donante quiero realizar una donación en dinero con mi método de pago preferido para apoyar de manera rápida a una campaña solidaria.

  - Como persona donante quiero ver el progreso y la transparencia de una campaña para tener confianza en el impacto de mi aporte.

  - Como persona donante quiero donar en especie seleccionando artículos de la lista de necesidades para contribuir con lo que más se requiere.

- Empresas donantes

  - Como empresa donante quiero descargar un reporte fiscal de mis aportes para cumplir con mis obligaciones tributarias.

  - Como empresa donante quiero tener un panel con el impacto social de mis donaciones para comunicarlo en mis informes de responsabilidad social.

- Personas beneficiarias

  - Como persona beneficiaria quiero crear un perfil con mis necesidades principales para recibir apoyo de los donantes adecuados.

  - Como persona beneficiaria quiero recibir notificaciones cuando se apruebe un desembolso para saber cuándo dispondré del apoyo económico.

- Organizadores de campañas

  - Como organizador quiero crear y editar campañas con metas y evidencias para que los donantes entiendan la causa y se motiven a apoyar.

  - Como organizador quiero subir fotos y actualizaciones de los avances de mi campaña para mantener informados a los donantes.

- Voluntarios

  - Como voluntario quiero validar en campo la entrega de donaciones en especie para garantizar que lleguen al beneficiario correcto.

  - Como voluntario quiero registrar evidencias (fotos o firmas) al entregar un recurso para respaldar la transparencia de la campaña.

- Entidades institucionales y gubernamentales

  - Como entidad gubernamental quiero acceder a reportes consolidados de campañas en mi región para evaluar el impacto y coordinar apoyos adicionales.

  - Como aliado institucional quiero registrar convenios de cofinanciación en campañas específicas para fortalecer la ayuda a comunidades vulnerables.

- Administrador de la plataforma

  - Como administrador quiero suspender campañas fraudulentas o con denuncias para proteger la confianza de los donantes.

  - Como administrador quiero gestionar los roles de los usuarios para asegurar que cada actor tenga permisos adecuados.

- Auditor externo / Contraloría social

  - Como auditor externo quiero acceder a un historial detallado de transacciones para comprobar el uso correcto de los fondos.

  - Como contraloría social quiero generar reportes de transparencia por campaña para garantizar la confianza pública en la plataforma.

- Proveedores / Comercios aliados

  - Como proveedor aliado quiero recibir órdenes de compra asociadas a campañas para entregar productos a beneficiarios de forma organizada.

  - Como comercio aliado quiero ofrecer descuentos en productos básicos para campañas para maximizar el impacto de las donaciones.

- Plataformas de pago (PSP)

  - Como proveedor de pagos quiero notificar automáticamente el estado de cada transacción para que la plataforma registre las donaciones en tiempo real.

  - Como PSP quiero enviar reportes periódicos de conciliación para mantener sincronizados los saldos con la plataforma.